1) Plan de contingencia: Conjunto de medidas de carácter organizativo, técnico y humano cuya
finalidad es la continuidad del negocio es decir, mitigar el impacto de una amenaza o riesgo. Es un cómo actuar rápida y anticipadamente cuando ocurren situaciones inesperadas.

2) Plan de Contingencia deberá estar basado en una evaluación de riesgos para identificar un conjunto de medidas y acciones acorde a las posibles situaciones.

3) Debe ser actualizado constantemente ya que las empresas son un ente dinámico

Estándar para presentar formalmente un Plan de Contingencia
1) Deben ser concisos, fáciles de leer y contener la información necesaria
2) La siguiente estructura aplica para un plan de contingencia con un único escenario, pero también se deben considerar contextos con muchos escenarios y soluciones.
1) Resumen ejecutivo: redacción concisa para los tomadores de decisiones de los puntos más	importantes del plan.
- Donde se describen la o las contingencias y el o los escenarios correspondientes.
- Se esboza la estrategia y los planes desarrollados para cada contingencia y escenario.
- Se adjunta una tabla de ayuda alimentaria y costo para cada contexto.
2) Contingencia: sección en la que se presenta la contingencia, el posible evento a ocurrir y	situación que lo rodea. Para esto se diseña un esquema de contingencias
- Se proporciona una descripción de la contingencia que forma la base de la	planificación y una justificación de por qué el evento requiere atención.
- Y un resumen de los puntos principales de cada escenario desarrollado.
3) Escenario: sección que consiste en definir el escenario y los supuestos del su plan de	contingencia, además esto se aplica para cada escenario identificado.
Esquema de escenario
- Describir la amenaza que dio lugar a la emergencia.
- Establecer las posibles causas como: definir indicadores de alerta temprana,	condiciones que se deben cumplir para que se produzca ese escenario y cuáles de esas	condiciones pueden monitorearse para una alerta temprana.
- Analizar los riesgos tal como describir la probabilidad de ocurrencia del escenario y	consecuencias en caso que se produzca el escenario descrito.
- Población vulnerable sección en la que se describe la población en riesgo y definir	sus factores tales como: total y tipo de productores, su ubicación entre otros.
- Definir la duración de la condición de emergencia bajo dicho escenario
4) Plan de contingencia: se presentan los detalles del plan para cada escenario previsto basados en el punto anterior. Acá se describen aspectos como: estrategia y ejecución del programa, disponibilidad de recursos, logística, plan de manejo interno, presupuesto y costos estimados de la intervención.
5) Acciones al plan de preparación y actualización: acá se describen las disposiciones para la actualización y mantenimiento del plan. Como quién se encargará de actualizarlo y cuándo.

Gestión del plan de contingencias
Una vez elaborado y presentado el plan formalmente se aplica el ciclo PHVA para su debida gestión.
PHVA significa
- planear: establecer los objetivos y métodos necesarios para obtener los resultados, de conformidad con los requisitos y las políticas de la organización.
Hacer: implementar procesos para alcanzar los objetivos.
Verificar: seguimiento y medir los procesos y los productos en relación con las políticas, los objetivos y los requisitos, reportando los resultados alcanzados.
Actuar: acciones preventivas y correctivas para mejorar el desempeño del (los) proceso(s).

Tipos de herramientas de contingencias
Aquellas que sirven para diseñar planes de actuación y contingencia para mitigar el impacto del incidente.
Donde entra en juego la capacidad de la empresa de implementar herramientas propias o buen la subcontratación.
Algunas son:
- Copias de seguridad: almacenamiento de datos en medios externos para poder recuperarlos en caso de pérdida accidental

- Herramientas de gestión de planes de contingencia y continuidad: gestionar de manera óptima en tiempo y forma una situación de crisis no prevista.

- Herramientas de borrado seguro permiten la destrucción de la información que ya no es necesaria para la organización de manera segura.

- Servicios en la nube: cuya ventaja es el acceso remoto desde cualquier lugar y dispositivo.

- Herramientas de monitorización que permiten un seguimiento en tiempo real del estado de los servicios desplegados para detectar posibles anomalías

- Herramientas de recuperación de sistemas: facilitan la rápida recuperación de los sistemas y las aplicaciones ante un incidente de seguridad automatizando los distintos pasos a realizar.

- Infraestructura de respaldo: engloba las técnicas y herramientas destinadas a proporcionar un rápido despliegue de la infraestructura empresarial.

- Herramientas de virtualización seguridad a las aplicaciones, servidores, sistemas de almacenamiento y redes que estén virtualizados.

- Herramientas de gestión y control del tráfico: permiten controlar en tiempo real el tráfico entrante y saliente de la red para detectar cualquier actividad anormal en el tráfico de red.